Allegato 4 al Capitolato Tecnico

MILESTONE

DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DEL GANTT

____

Procedura aperta telematica per l’affidamento, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software (SaaS) per la governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie, suddivisa in n. 3 lotti funzionali

- PER I LOTTI 1 e 3 OGGETTO DI GARA:

DATA DI STIPULA CONTRATTUALE;

Entro un mese dalla stipula del contratto dovrà essere garantito quanto segue:

- Produzione e consegna del piano di attività;

Entro tre mesi dalla stipula del contratto dovrà essere garantito quanto segue:

- Produzione delle specifiche tecniche per le integrazioni da consegnare alla Stazione Appaltante, al fine di attivare i fornitori dei gestionali coinvolti;

- Produzione delle specifiche tecniche per la migrazione verso il sistema oggetto dell’appalto da consegnare alla Stazione Appaltante, al fine di attivare i fornitori dei gestionali coinvolti;

Entro quattro mesi dalla stipula del contratto, dovrà essere garantito quanto segue:

- Attivazione del sistema;

- Migrazione/porting dei dati, ove richiesto della singola Azienda Sanitaria;

- Superamento della fase di test comprensiva del test sulla migrazione dei dati;

- Superamento della fase di collaudo (NB: dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo decorrerà il triennio di servizio);

Entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà essere garantito quanto segue:

- Formazione;

- Messa in esercizio del sistema.

- PER IL LOTTO 2 OGGETTO DI GARA:

DATA DI STIPULA CONTRATTUALE;

Entro un mese dalla stipula del contratto dovrà essere garantito quanto segue:

- Produzione e consegna del piano di attività;

Entro tre mesi dalla stipula del contratto dovrà essere garantito quanto segue:

- Produzione delle specifiche tecniche per le integrazioni da consegnare alla Stazione Appaltante, al fine di attivare i fornitori dei gestionali coinvolti;

- Produzione delle specifiche tecniche per la migrazione verso il sistema oggetto dell’appalto da consegnare alla Stazione Appaltante, al fine di attivare i fornitori dei gestionali coinvolti;

Entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà essere garantito quanto segue:

- Attivazione del sistema;

- Migrazione/porting dei dati, ove richiesto della singola Azienda Sanitaria;

- Superamento della fase di test comprensiva del test sulla migrazione dei dati;

- Superamento della fase di collaudo (NB: dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo decorrerà il triennio di servizio);

Entro nove mesi dalla stipula del contratto, dovrà essere garantito quanto segue:

- Formazione;

- Messa in esercizio del sistema.

***

Nel rispetto delle predette fasi il concorrente dovrà presentare apposito Gantt con al minimo l’evidenza delle seguenti fasi:

- Consegna/installazione del Sistema

- Superamento, con esito positivo, della fase di test

- Migrazione/porting dei dati dai sistemi dismessi

- Superamento, con esito positivo, della fase di test relativa alla migrazione dei dati

- Superamento, con esito positivo, del collaudo (NB: dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo decorrerà il triennio di servizio)

- Formazione

- Preproduction test

- Attivazione e messa in produzione del Sistema